Приложение № 1

к Заказу № от «__» _________ 202_ г.                                                                                   к Договору №________________от «  » ___202_ г.

### Техническое задание

### на выполнение работ:

### «Название работы согласно производственной программы»

### (продукт: «Проектно-технический документ»)

### Заказчик: юридическое название компании-Заказчика

- Цели и задачи работ

- Оценка и обоснование реализации лицензионных обязательств и программы изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

- Формирование стратегии разработки месторождения, обоснование извлекаемых запасов углеводородов. Основные задачи проектно-технического документа: обоснование выделения эксплуатационных объектов, создание трёхмерной гидродинамической модели, обоснование систем разработки и технологий воздействия, планирование методов интенсификации добычи углеводородов, прогноз технологических показателей разработки, обоснование коэффициентов извлечения углеводородов из пластов, технико-экономическое обоснование варианта разработки, подготовка программы исследовательских работ, мониторинга и контроля разработки и доразведки.

- Технологический проект разработки месторождения УВС составляется на геологические запасы, прошедшие государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, либо на геологические запасы представленные га государственную экспертизу полезных ископаемых совместно с ПТД.

- Подготовка и согласование технического проекта разработки месторождений: _______. Формирование проектных решений по разработке месторождений УВС и защита их на заседании ЦКР Роснедр по УВС.

- Принятые сокращения

ГИС – геофизические исследования скважин

ГКЗ (ФБУ «ГКЗ») – Федеральное бюджетное учреждение «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»

ГМ – геологическая модель

ГТС – геолого-технический совет

КП – календарный план

НТС – научно-технический совет

ОПЗ – оперативный подсчёт запасов УВС

ПЗ – подсчёт (пересчёт) запасов УВС

ПТД – проектная техническая документация, техническими проектами разработки месторождений УВС являются проектные технические документы, включающие: проект пробной эксплуатации месторождения (залежи) (далее ППЭ) и дополнение к нему (далее – ДППЭ), технологическую. Схему разработки месторождения (далее – ТСР) и дополнение к ней (далее ДТСР), технологический проект разработки месторождения (далее – ТПР) и дополнение к нему (далее – ДТПР).

ПТД ТРИЗ – проектная документация на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых

УВС – углеводородное сырье

ТЗ – техническое задание

УВС – углеводородное сырьё

ЦКР (ЦКР Роснедр по УВС) – Центральная комиссия по согласованию технических проектов разработки месторождений УВС

ЭО – эксплуатационный объект

ВПП – Выполнение проектных показателей

УВС – углеводородное сырьё

ЭО – эксплуатационный(-ые) объект(ы)

- Периметр выполнения работ

Работы выполняются на объектах Заказчика, расположенных в ____, на следующих участках недр: _______, за исключением запасов, относящихся к лицензии на пользование недрами _______.

- Сроки выполнения работ

Начало: __.__.202_г.

Окончание: __.__.202_г.

Сроки выполнения этапов определяются Календарным планом (Приложение №2 к Заказу).

- Содержание работ, особенности их выполнения и результаты

Перечень работ с требованиями к работам и детализацией ожидаемых результатов представлен в таблицах 1, 2

Таблица №1 – «Оперативное изменение состояния запасов УВ по залежам продуктивных пластов месторождений ООО «СПД»

| Требования к выполнению работ | Ожидаемые результаты | Описание работы |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 - Подготовка и согласование оперативного изменения состояния запасов нефти, газа, конденсата по залежам продуктивных пластов месторождений: ______. |  |  |
| Этап 1.1. Формирование базы данных. Обработка и интерпретация данных ГИС вновь пробуренных скважин. Анализ материалов сейсморазведки 3Д. |  |  |
| Учет всей актуальной информации геологии |  |  |
| Этап 1.2. Оперативный подсчет геологических запасов. Оформление материалов оперативного изменения состояния запасов УВ. Рассмотрение работы на НТС Заказчика. |  |  |
| Учёт всей актуальной информации по геологии и сейсмике |  |  |
| Этап 1.3. Передача отчета на экспертизу в ФБУ «ГКЗ». Защита отчета в ФБУ «ГКЗ». Оформление Итогового отчета и передача Заказчику, в фонды. |  |  |

Таблица №2 – «Подготовка проектно-технической документации по месторождениям ____»

| Требования к выполнению работ | Ожидаемые результаты | Описание работы |
| --- | --- | --- |
| Этап 2 - Подготовка и согласование технических проектов разработки месторождений:. |  |  |
| Этап 2.1. Пред. проектная подготовка. Оценка параметров разработки, проведение установочного совещания. Проведение анализа с учетом новой информации и бурения новых скважин. Подготовка разделов ПТД по геологии. |  |  |
| Учет всей актуальной информации |  |  |
| Этап 2.2. Анализ разработки месторождения, выделение ЭО. Проектирование разработки месторождения. Подготовка разделов ПТД. |  |  |
| Учёт всей актуальной информации |  |  |
| Этап 2.3. Расчёт технологических показателей разработки. Технико-экономическая оценка вариантов разработки. Подготовка разделов ПТД. Оформление ПТД. Согласование ПТД на НТС Заказчика. |  |  |
| Учёт всей актуальной информации |  |  |
| Этап 2.4. Передача ПТД на гос. экспертизу. Устранение замечаний гос. экспертизы, корректировка расчётов и разделов ПТД. Защита работы в госорганах. Подготовка итогового отчёта и передача Заказчику. |  |  |
| Учет всей актуальной информации по месторождению |  |  |

- Условия выполнения работы

Материалы ПТД должны отвечать требованиям действующего Российского законодательства и находиться в соответствии со следующими документами в части выполнения технического проекта разработки месторождений УВС:

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» в актуальной редакции на дату составления ПТД;

- Правила разработки месторождений углеводородного сырья (ут. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства по недропользованию от 17.03.2025 г. №110/02);

- Правила подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья, приказ Минприроды России от 20.09.2019;

- «Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов», утверждена Приказом № 477 от 01.11.2013 г. Министерства природных ресурсов и экологии РФ;

- «Методические указания по геолого-промысловому анализу разработки нефтяных и газонефтяных месторождений» (РД 153-39.0-110-01);

- Правила разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, приказ Минприроды России №977 от 27.11.2020 г.;

- Правила подготовки проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, приказ Минприроды России №978 от 27.11.2020;

- Постановление правительства Р №1499 ОТ 19.09.2020 г. об установлении видов трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых право пользования участком недр может представиться для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых;

- Приказ Минприроды РФ от 01.11.2013 г. №477 «Об утверждении классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов»;

- «Методические указания по комплексированию и этапности выполнения геофизических, гидродинамических и физико-химических исследований при разработке нефтяных и газонефтяных месторождений» (утв. Протоколом НТС ФАН Роснедра от 05.10.2023 N 03-17/8-пр);

- «Правила подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» (Постановление правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2127);

- Постановление Правительства РФ от 29.11.2023 №2029 Об утверждении Правил осуществления государственного мониторинга состояния недр и мониторинга состояния недр на участке недр, предоставленном в пользование;

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ГОСТ Р 53713-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Месторождения нефтяные и газонефтяные. Правила разработки. (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 №1166-ст);

- Методические указания компании «Газпром нефть» М-01.05.01.03-10 «Методические указания по осуществлению контроля качества геолого-гидродинамических моделей»;

- Стандарт компании «Газпром нефть» СК-01.05.01.05 «Порядок проведения гидродинамических скважинных исследований»;

- Методические рекомендации по подготовке главы «конструкции скважинг, производство буровых работ, методы вскрытия пластов и освоения скважин, исследования скважин в процессе бурения, консервации и ликвидации скважин» технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья

- Методические указания компании «Газпром нефть» М-01.05.01.05-02 «Методические указания по проведению скважинных исследований (ТИ и ГДИ)»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;

- Постановление правительства РФ от 01.03.2023 г. №355 «О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение»;

- «Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов. Нормативно-методическая документация». – М: ЕСОЭН.2018, под ред. А.Н. Шабанова;

- «Методические рекомендации по применению классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов», утв. Распоряжением МПР №3-р от 01.02.2016 г. и приказом МПР от 01.11.2013 №477;

- «Методические рекомендации по подсчёту геологических запасов нефти и газа объёмным методом», под ред. Петерсилье В.И. и др., Москва-Тверь, 2003 г.;

- «Методические рекомендации по подсчёту геологических запасов нефти и газа объёмным методом», Москва, 2025 г.;

- Разъяснение по заполнению таблиц к заключению государственной экспертизы по подсчету запасов и оперативному изменению состояния запасов УВС», протокол ФАН от 08.11.2024 г. №03-17/8-пр;

- Рекомендации по «Структуре и организации проведения государственной экспертизы оперативного изменения состояния запасов УВС» (Приложение 1 к приказу ФБУ «ГКЗ» №01-9/100-орг. от 02.02.2015 г.);

- «Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов», утвержденные приказом МПР № 564 от 28.12.2015 г.;

- Приказ МПР от 29.02.2016 г. № 54 «Об утверждении требований к содержанию геологической информации о недрах и формы ее представления» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2016 № 41560);

- «Рекомендации к методике построения геологических моделей при подсчете запасов углеводородного сырья», разработанные ФБУ «ГКЗ» и одобренные решением Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации протокол № 6 от 10.02.2015 г.;

- Приказ МПР №110/02 от 17.03.2025 г. Об утверждении «Правил разработки месторождения углеводородного сырья»;

- Стандарт компании ПАО ГПН СК-01.01.04.01.03 «Планирование, разработка и утверждение материалов по подсчету запасов углеводородов»;

- Иные актуальные документы, размещённые в сети интернет на сайте, в том числе, Федерального Бюджетного Учреждения Государственной Комиссии по Запасам Полезных Ископаемых (https://gkz-rf.ru), либо иные действующие определяющие выполнения и требования к материалам и согласованию ПТД.

- Требования к документации

Исполнитель передаёт Заказчику материалы выполненной работы:

Итоговый отчёт по каждому виду работ – на электронном носителе (на бумажном носителе – по требованию Заказчика), из которых 1 экз. передаётся Заказчику, 1 экз. – в госорганы, а также в территориальные и федеральные фонды в соответствии с изменениями от 01.09.2023 г. порядка представления геологической информации о недрах с использованием ФГИС «ЕФГИ» (https://new.efgi.ru).

Материалы на электронных носителях передаются в следующих форматах:

– текст отчёта – МS Word / Документ R7-office;

– табличные приложения – MS Excel / Таблица R7-office;

– рисунки и другая графическая информация – *.bmp, *.jpg, *.tiff;

– графические приложения – Corel Draw (версия 6X) или аналог, *.pdf;

– проекты графических приложений в векторном виде, с выгрузкой объектов по отдельности в форматах:

* Линии и контура – irap classic lines (ascii);

* Сетки и карты – irap classic grid (ascii);

* Скважины с интерпретацией – .las;

– модели – в формате ПО Eclipse или tNavigator; ПО Petrel или tNavigator;

– презентация – PowerPoint / Презентация R7-office, PDF.

Требования к распечатанной форме отчета:

Оформление материалов ПЗ, ОПЗ должно соответствовать ГОСТ Р 53579-2009 СОГИН.

Оформление ПТД должно соответствовать «Правилам подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья».

- Контроль качества

Приемка каждого выполненного этапа осуществляется с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ. Перечень документации и иных материалов, подлежащих оформлению и сдаче на отдельных этапах выполнения работ, определяется настоящим Техническим Заданием.

В случае привлечения субисполнителей, исполнитель осуществляет сопровождение выполнения работ на всех этапах, оказывает методическую поддержку, подготовку исходных данных, выработку и согласование решений по проекту в интересах Заказчика (недропользователя).

Порядок привлечения субподрядчиков регламентируется типовыми разделами договора ПАО «Газпром нефть» (ТРД), опубликованного на внутреннем портале ПАО «Газпром нефть» в разделе «База знаний / Документы / Типовые разделы договора для внутригрупповых сделок».

- Условия привлечения субподрядчиков

По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе привлекать Субисполнителей к выполнению работ. Исполнитель во всех случаях несет ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этими третьими лицами как за свои собственные действия.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК {Краткое-Наименование-ДО-Заказчика} {Должность-Подписанта-Заказчика} ________________ {ФИО-Подписанта-Заказчика} М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ {Краткое-Наименование-ДО-Исполнителя} {Должность-Подписанта-Исполнителя} _______________ {ФИО-Подписанта-Исполнителя} М.П. |
| --- | --- |