Приложение №1

к Заказу №   //_________ от «____» ________ 202_г.

к Договору № {Номер-Договора}

от {Дата-Договора}.

Техническое задание

на выполнение работ по теме:

КОНЦЕПТ ОБУСТРОЙСТВА/Комплексный продукт инжиниринга по {Наименование-Месторождения}

Продукт: КОНЦЕПТ ОБУСТРОЙСТВА

Заказчик: {Полное-Наименование-ДО-Заказчика}

- Цели и задачи работ:

Цели - разработать «Комплексный продукт инжиниринга по {Наименование-Месторождения}».

Задачи:

- Актуализация концепции обустройства {Наименование-Месторождения}.

- Актуализация стоимости реализации проекта {Наименование-Месторождения}

- Проработка сценариев эвакуации продукции {Наименование-Месторождения}

- Периметр работ:

Границы работы от устья скважин до точки сдачи углеводородов.

Перечень направлений в периметре работ:

  - Концептуальный инжиниринг

  - Стоимостной инжиниринг (САРЕХ и ОРЕХ)

Перечень систем, рассматриваемых в рамках работы:

  - системы сбора добываемой продукции скважин;

  - система подготовки газа и ЖУВ, подтоварной воды;

  - система внешнего транспорта газа, ЖУВ (СГК, НГК, СУГ);

  - система энергоснабжения;

  - вспомогательные системы обустройства.

- Термины и сокращения

- CAPEX – капитальные затраты

- OPEX – операционные затраты

- PVT – физико-химические свойства флюидов.

- БД – база данных

- БРД – блок разведки и добычи

- ИК – инвестиционный комитет

- ИП ПД БРД / ГИС БРД - Информационная Платформа Производственных Данных / Геоинформационная система

- ИТ – информационные технологии

- КПИ – Комплексный продукт инжиниринга

- НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение

- НТЦ – научно-технический центр

- ОТР – общие технические решения

- ПО – программное обеспечение

- РД – рабочая документация

- ТЗ – техническое задание

- УК – управляющий комитет

- ЭРА. ИСКРА – Электронная Разработка Актива. Интегрированная система концептуального развития активов.

- ТЭС – технико-экономическое сравнение

- Сроки выполнения работ:

В соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Заказу).

- Содержание работ, особенности их выполнения и результаты:

Перечень работ и требования к ним представлены в Таблице №1.

Таблица №1:

| Наименование работы | Требования к выполнению работ | Ожидаемые результаты | Описание работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Актуализация концепции обустройства {Наименование-Месторождения} | Выполнить технические расчеты систем обустройства с детализацией, принятой в соответствии с «Комплексным продуктом инжиниринга» | Актуализированная и согласованная Заказчиком концепция обустройства в соответствии с разрабатываемой матрицей вариантов. Сформированный и согласованный со стороны Заказчика отчёт в формате PDF и презентация в формате Power Point. | Продукт представляет собой концепцию обустройства месторождения, выполненную в соответствии с требованиями КПИ этап выбор 2а. Сформирована матрица вариантов наземного обустройства, каналов монетизации продукции {Наименование-Месторождения}. Проработка технических решений по системам трубопроводного транспорта, гидравлические расчеты сетей сбора для рассматриваемых сценариев разработки, при помощи специальных программных продуктов, оптимизация концептуальных решений в соответствии с развилками проекта. Проработка технических решений по площадочным объектам, расчеты МТБ формирование штуцерных моделей КППГ, УКПГ, УППГ, ПСП, определение необходимости ввода нового оборудования, пропускной способности существующего. Верификация и проработка решений по оборудованию и обвязке основных и вспомогательных систем. Проработка концептуальных решений по системе внешнего транспорта, выполнение гидравлических расчетов трубопроводов системы внешнего транспорта, проработка сценариев реализации трубопроводов до потенциальных точек сдачи. Проработка концепции электроснабжения, актуализация схем, актуализация расчета нагрузок. Инжиниринговое сопровождение гидравлических и технологических расчетов проектного института. Формирование и актуализация решений по вспомогательной инфраструктуре. Выполнение ТЭС для выбора оптимальных технических решений. Сопровождение проекта в рамках экспертизы Проекта (ИОНО, ФСА, КЭП, УК, ИК). |
| Этап 2. Стоимостной инжиниринг {Наименование-Месторождения} | Выполнить расчеты в соответствии с документами: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр вступает в силу с 05.10.2020 с учетом изменений по приказу 557/пр от 07.07.2022г.); М-06.01.01.05-01 «Методические рекомендации по определению стоимости объектов капитального строительства на этапах «Поиск», «Оценка» и «Выбор» проектов БРД», М-06.01.01.05-02 «Методических рекомендаций по оценке операционных затрат на этапах «Поиск», «Оценка» и «Выбор» проектов БРД». Расчет инвестиционного резерва стоимости выполняется с учетом неопределенностей инфраструктуры на данном этапе и в соответствии с НМД М 06.01.01.05-03 «Общие положения по оценке инвестиционного резерва на этапах: «Поиск», «Оценка», «Выбор», «Определение», «Реализация» (версия 2.0). | Расчетные модели САРЕХ и ОРЕХ и инвестиционный резерв стоимости по рассматриваемым вариантам. Сформированные удельные показатели по объектам обустройства (ИП, АД, ГСС, ОКС_Газ, КПС, Водозабор), на основании объектов-аналогов по Бованенковскому месторождению. Оценка объектов наземной инфраструктуры площадочных объектов, объектов внешнего транспорта (КППГ, ВЖК, БСО, ТТ) формируется на основании объектов-аналогов по Бованенковскому месторождению, в случае отсутствия прямого аналога, оценка выполняется с использованием базы данных объектов-аналогов Оценка стоимости оборудования и основного ценообразующего МТР на основании аналогов или факта закупа прошлых лет. Бенчмаркинг с построенными или проектируемыми объектами в части удельной стоимости КВ. Бенчмаркинг операционных затрат в соответствии с требованиями экспертов КЭП | На основании состава объектов наземной инфраструктуры выполняется стоимостная оценка. Стоимостная модель по выбранному варианту строительства, рассчитывает полную стоимость объекта с учетом прочих затрат Заказчика, учтенных на основании переданных исходных данных. По этим статьям формируется статичный файл с Планом КВ (без привязки к графику, без разбивки освоения по годам) Стоимостная оценка объектов наземной инфраструктуры включает расчет капитальных и операционных затрат с использованием стоимостных моделей по CAPEX и OPEX. Для повышения точности оценки применяются различные инструменты оценки капитальных и операционных затрат. Формирование удельного показателя по объектам обустройства (ИП, АД, ГСС, ОКС_Газ, КПС, Водозабор) на основании объектов-аналогов по Бованенковскому месторождению, в случаи отсутствия прямого аналога используется объекты аналоги компании ГПН. В сметно-нормативной базе ФЕР-2001г. в редакции 2020 г. Формирование отчетных презентаций для коллегиальных органов по вопросам стоимостной оценки, участие в защите проекта. Дополнительно выполняется сравнение с построенными объектами в части CAPEX или месторождениями на стадии «Эксплуатация» в части OPEX. |
| Этап 3. Эвакуация жидких углеводородов полуострова Ямал | Выполнить технические расчеты и стоимостную оценку сценариев эвакуации ЖУВ с полуострова Ямал. | Актуализированная и согласованная Заказчиком концепция эвакуации ЖУВ с полуострова Ямал. Расчетные модели САРЕХ и ОРЕХ и инвестиционный резерв стоимости по рассматриваемым вариантам. Бенчмаркинг с построенными или проектируемыми объектами в части удельной стоимости КВ. Бенчмаркинг по операционным затрат на верхнем уровне Сформированный и согласованный со стороны Заказчика отчёт в формате PDF | Инженерная и концептуальная проработка тех. решений по запросам Заказчика Формирование оценки стоимости по вариантам на основании объектов аналогов и факта строительство. Подготовка экспресс ТЭО по вариантам внешнего транспорта ЖУВ. |
| Этап 4. Инжиниринговое сопровождение проекта | Выполнить технические расчеты систем обустройства с детализацией, принятой в соответствии с «Комплексным продуктом инжиниринга» | Актуализация концепции по результатам прохождения коллегиальных органов, инжиниринговое сопровождение проекта. Сформированный и согласованный со стороны Заказчика отчёт в формате PDF. | Выполнение расчетов, экспертная поддержка в части инженерных расчетов по запросам Заказчика в рамках разрабатываемого проекта. Инженерная и концептуальная проработка тех. решений по запросам Заказчика в рамках разрабатываемого проекта |

- Условие выполнения работы

Детализация работ должна быть выполнена в соответствии с НМД:

- Комплексный продукт инжиниринга, в соответствии с распоряжением ПКП от 23.01.2026

- М-01.13.01-01 Общие требования к концептуальному проектированию обустройства на этапах «Оценка» и «Выбор» Крупного проекта (версия 3.0)

- М-06.01.01.05-01 «Методические рекомендации по определению стоимости объектов капитального строительства на этапах «Поиск», «Оценка» и «Выбор» проектов БРД»,

- М-06.01.01.05-02 «Методических рекомендаций по оценке операционных затрат на этапах «Поиск», «Оценка» и «Выбор» проектов БРД».

- М 06.01.01.05-03 «Общие положения по оценке инвестиционного резерва на этапах: «Поиск», «Оценка», «Выбор», «Определение», «Реализация» (версия 2.0).

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр вступает в силу с 05.10.2020 с учетом изменений по приказу 557/пр от 07.07.2022г.; (Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации)

- Требования к документации

- Результатом выполненных работ являются документы, содержащие информацию о проделанной работе. Исполнитель передаёт Заказчику документы по каждому из этапов.

- Перечень отчетной документации представлен в таблице № 2.

Таблица 2:

| Наименование документа | Формат предоставления | Периодичность | Требования к содержанию материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Актуализация концепции обустройства {Наименование-Месторождения} | Информационный отчет на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и в формате PDF. | Согласно календарному плану | Отчет о проделанной работе. |
| Этап 2. Стоимостной инжиниринг {Наименование-Месторождения} | Информационный отчет на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и в формате PDF. | Согласно календарному плану | Отчет о проделанной работе. |
| Этап 3. Эвакуация жидких углеводородов полуострова Ямал | Информационный отчет на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и в формате PDF. | Согласно календарному плану | Отчет о проделанной работе. |
| Этап 4. Инжиниринговое сопровождение проекта | Информационный отчет на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и в формате PDF. | Согласно календарному плану | Отчет о проделанной работе. |

- Контроль качества

- Проект должен выполняться в соответствии с Методическим документом «Общие требования к концептуальному проектированию обустройства на этапах «Оценка» и «Выбор» Крупного проекта (М-01.13.01-01).

- Все предлагаемые решения по развитию инфраструктуры должны быть обоснованы технико-экономическими расчетами и согласованы с Проектным офисом.

- Все технико-технологические расчеты должны быть основаны на технологических моделях систем, построенных в соответствующем ПО:

- Расчеты гидравлической модели системы транспортировки нефти, воды, жидкости и газа выполнить в ПО PipeSim.

- Расчеты систем подготовки нефти, газа и воды выполнить в ПО Aspen Hysys.

- Расчеты системы электроснабжения выполнить в ПО Energy CS.

- Сводная модель инфраструктурных и планировочных решений в ПО ЭРА. ИСКРА

- Сравнение вариантов обустройства и выбор оптимального технического решения провести на основе технико-экономических расчетов с учетом технических критериев и критериев рисков по каждому варианту.

- Верификация результатов работ и материалов, разработанных субподрядными организациями с привлечением профильных экспертов НТЦ.

- Условия привлечения субподрядчиков

Для выполнения работы допускается привлечение субподрядных организаций. При этом максимальный объём работ, выполняемых сторонними организациями, не может превышать 50% от общего объёма работ. Исполнитель во всех случаях несет ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этими третьими лицами как за свои собственные действия.

- Иные условия выполнения работ

Иные условия выполнения работ по данному Техническому заданию отсутствуют.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК {Краткое-Наименование-Заказчика} {Должность-Подписанта-Заказчика} ________________ {ФИО-Подписанта-Заказчика} М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ {Краткое-Наименование-Исполнителя} {Должность-Подписанта-Исполнителя} _______________ {ФИО-Подписанта-Исполнителя} М.П. |
| --- | --- |