Приложение 1

к Заказу №___________ от «__» ___________ 20__г.

к договору № {Номер-Договора}  от 01 {Дата-Договора}

Техническое задание

на выполнение услуг по теме:

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ И ВЫСОКОРИСКОВЫХ ОПЕРАЦИЙ/ Разработка форматов и подходов по управлению содержанием на крупных проектах Компании

Заказчик: {Полное-Наименование-ДО-Заказчика}

- Цели и задачи выполнения услуг:

Цель – Повышение качества выполнения концептуальных проектов повышения прозрачности решений и оперативного контроля изменений в проекте

Задачи – Разработать форматы и справочники иерархической структуры результата, заполнить ИСР по пилотным проектам, выявить и зафиксировать необходимые доработки ИСР.

- Сроки выполнения услуг:

  - Стороны согласовали следующие сроки выполнения услуг:

Начало: с момента заключения Заказа

Окончание: «31» декабря 2026 г.

  - Сроки выполнения услуг по этапам (промежуточные сроки) и продолжительность этапов (промежуточных сроков) определены Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Заказу).

- Содержание услуг, особенности их выполнения и результаты:

Перечень выполняемых услуг:

Таблица №1:

| Наименование услуги | Требования к выполнению услуг | Ожидаемые результаты | Описание услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Разработка форматов иерархической структуры результата (далее - ИСР) | Разработаны справочники ИСР по уровням 2, 3, 5 Разработан формат ИСР Заполнены форматы в части технического содержания на пилотных проектах 2026 г | Разработаны и заполнены ИСР в части технического содержания по пилотным проектам Информационный отчет | На пилотных проектах развернут процесс управления содержанием – внедрены форматы ИСР |

- Условия оказания услуг

В целях надлежащего оказания услуг Исполнитель вправе запрашивать у Заказчика необходимую информацию и документацию. Заказчик предоставляет информацию и документацию в порядке и в сроки, предусмотренные Заказом.

Приемка каждого выполненного этапа производится в соответствии с требованиями настоящего Технического задания в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 2 к Заказу);

- Требования к документации

Результатом выполняемых работ по каждому этапу является информационный отчет в формате *.pdf посредством электронной почты в количестве 1 экземпляр, а также на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра.

- Контроль качества

Контроль качества осуществляется при приемке оказанных услуг в соответствии с условиями Заказа.

Стороны вправе определить промежуточные формы контроля качества оказанных услуг по соглашению ответственных представителей Сторон, указанных в Заказе.

- Условия привлечения субподрядчиков

Привлечение субподряда не планируется.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК {Краткое-Наименование-Заказчика} {Должность-Подписанта-Заказчика} ________________ {ФИО-Подписанта-Заказчика} М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ {Краткое-Наименование-Исполнителя} {Должность-Подписанта-Исполнителя} _______________ {ФИО-Подписанта-Исполнителя} М.П. |
| --- | --- |